Comptes rendus de la réunion interne du 25 septembre 2013

Personnes présentes :
- Équipe projet YSECO
  - Yahya BENTAHILA
  - Sébastien DELECRAZ
  - Christophe GUIEU
  - Éloi PERDEREAU
  - Oumar SISSOKO
- Directeur de projet
  - Olivier MICHALON

Le dossier d'analyse fonctionnelle a été envoyé au directeur de projet avant la réunion.
Celui-ci a été passé en revu et plusieurs points ont été soulevés :
- il y a des fautes d'orthographes sur plusieurs documents,
- du texte en français pour présenter les diagrammes serait appréciable,
- le domaine du modèle du cas d'utilisation « passer commande » pourrait être agrémenté,
- les diagrammes doivent être unifiés, i.e. tous les diagrammes du même type doivent être fait avec le même logiciel,
- il faut rajouter la section « outils et méthodes »,
- les documents correspondant au cas d'utilisation « suivre commande » doivent-être diffusés à Olivier Michalon (directeur de projet) et non à Jack Jones (client),
- les modèles du domaine des deux cas d'utilisation sont semblables, il serait préférable de les fusionner,
- l'analyse des risques doit être complétée,

Toutes ces modifications sont reportées à l'itération 2.
De plus, la fiche d'itération 1 doit être complétée avec les dates de rendu réelles et éventuellement des remarques.